# Audit tehnic — rebuild anvelope-ungheni.md

Ce s-a livrat, ce lipsește, ce e riscant

22 august 2026

Table of Contents

# 1. Scopul acestui document

Acesta nu e un raport de progres. E o revizuire critică a propriei mele munci, scrisă ca și cum ar fi făcută de altcineva care ar trebui să preia proiectul.

Am scris-o pentru că trei faze declarate „gata” nu înseamnă un site funcțional, iar diferența dintre cele două trebuie să fie explicită înainte să te bazezi pe ea.

Concluzia, sus: fundația de date e solidă și verificată. Arhitectura e proiectată și testată. Designul există ca sistem, dar site-ul, ca site, nu există. Trei pagini din nouă sunt scrise, iar dintre acestea două sunt demonstrații interne.

# 2. Ce e livrat și verificat

Lucrurile din secțiunea asta le-am verificat prin execuție, nu prin inspecție vizuală.

## 2.1 Datele

| Produse extrase | 15.010 / 15.010 (100%) |
| --- | --- |
| Eșecuri de crawl | 0 |
| Versiuni RU | 15.010 (0 lipsă) |
| Coliziuni de rutare, RO și RU | 0 din 9 verificări |
| Sluguri duplicate | 0 |
| Prețuri în afara intervalului 200–30.000 MDL | 0 |
| Valori în afara enum-urilor | 0 |
| Imagini unice după SHA-1 | 1.749 din 15.000 de referințe |
| Cache HTML brut | 590 MB, 30.020 de fișiere |

Reconcilierea cu contoarele live ale site-ului vechi se închide: sezon 7.340 / 5.805 / 1.858 față de 7.339 / 5.805 / 1.858 așteptate, diferență de un produs.

Contoarele acelea sunt o sursă independentă de adevăr — extrase din filtrele site-ului sursă, nu calculate de mine. Asta face verificarea reală, nu circulară.

## 2.2 Baza de date

Migrațiile 0001–0006 nu sunt doar scrise. Au fost rulate pe PostgreSQL 17 într-un container, de două ori consecutiv, ca să verific idempotența. Rezultat: 12 tabele, 42 de indexuri, 4 constrângeri CHECK.

Constrângerile sunt testate cu 8 cazuri (tools/db/test-constraints.mjs), fiecare cu rezultat așteptat declarat înainte:

produs activ fără dimensiune      -> respins    ✓
produs inactiv fără dimensiune    -> acceptat   ✓
produs în stoc fără preț          -> respins    ✓
produs „stoc furnizor" fără preț  -> respins    ✓
produs epuizat fără preț          -> acceptat   ✓
preț zero                         -> respins    ✓
preț negativ                      -> respins    ✓
produs normal                     -> acceptat   ✓

## 2.3 Designul

pnpm build trece. Zero any, zero @ts-ignore în src/. 23 de componente tipizate, 456 de rânduri de tokeni, /design-system randează în ambele limbi, ambele teme și cele trei variante de roșu.

Verificarea fonturilor a fost făcută empiric, nu prin citirea documentației: fișierele woff2 au fost descărcate și tabelele cmap și hmtx citite direct, ca să se confirme că nu lipsește niciun glif românesc sau chirilic și că cifrele au aceeași lățime prin desen.

Regula celor 5% a fost măsurată — numărare de pixeli roșii pe capturi. Maximul real e 1,45%. A schimbat designul o dată: CTA-ul mobil pe toată lățimea măsura 5,9%.

# 3. Defecte găsite în propria muncă

Le enumăr pentru că fiecare a trecut de o verificare anterioară.

## 3.1 Galeria de imagini contaminată

Gravitate: mare. Prins înainte de producție.

Extractorul citea imaginile din tot blocul de conținut, deci prindea și fotografiile produselor din carusela „Recomandam”. Un produs cu o fotografie ajungea în date cu patru-cinci, dintre care trei aparțineau altor produse.

Niciun contor de totaluri nu l-ar fi prins — numărul de produse era corect, doar conținutul era amestecat. A costat repornirea crawl-ului.

## 3.2 Sesiuni expirate tratate ca eșecuri permanente

Gravitate: mare. Prins în timpul rulării.

Sesiunile expiră după circa o oră. Când expiră, serverul răspunde HTTP 400 în loc să reemită provocarea proof-of-work. Retry-ul meu trata doar 503, deci reîncerca de trei ori cu aceleași cookie-uri moarte și renunța. De la 3 eșecuri la 745 în douăzeci de minute.

Reparat pe două niveluri: reactiv (la 400/403 sesiunea se reînnoiește) și preventiv (reînnoire la 25 de minute).

Lecția care contează dincolo de scraper: aceeași clasă de defect va lovi sincronizarea recurentă de prețuri din Faza 5.

## 3.3 Stările de stoc — briefingul greșea

Gravitate: medie. Decizie comercială deschisă.

Scanarea tuturor celor 15.010 pagini arată că eticheta „În stoc” nu există nicăieri. Doar Stoc furnizor (8.066), Stoc epuizat (6.915) și 29 cu etichetă goală dar cu clasa CSS qty-not-in-stock.

Filtrul „In stoc” al site-ului vechi numără 8.060 — exact produsele etichetate „Stoc furnizor”. Magazinul le tratează ca disponibile, dar le eticheta ca fiind la furnizor.

Cele 29 cu etichetă goală ar fi rămas nemapate în bază.

## 3.4 Douăzeci de anvelope ar fi fost dezactivate greșit

Gravitate: medie. Prins la validare.

Regula B.2 spune că produsele fără dimensiune se dezactivează. Douăzeci de anvelope off-road au dimensiuni în inci — 31x10.50 R15, 33X12.50 R15LT — pe care parserul metric nu le înțelegea. Plus cei doi senzori TPMS, care n-au dimensiune de anvelopă pentru că sunt senzori.

Toate 22 ar fi fost dezactivate, deși 8 dintre ele au preț și sunt vandabile.

Beneficiu colateral: explică de ce contorul „Latime” al site-ului vechi arăta 14.982 în loc de 15.002. Și filtrul lor le excludea.

## 3.5 Descrieri raportate care nu există

Gravitate: mică. Prins în timpul scrierii acestui audit.

Am raportat că 8 produse din 15.010 au descriere. Verificând conținutul, șapte dintre ele sunt <p><br></p> — înveliș HTML gol lăsat de OpenCart.

Numărul real este 1. Un singur produs din 15.010 are text de descriere.

Nu schimbă nicio decizie de design — dimpotrivă, o întărește. Dar era o cifră greșită în raportul pe care ți l-am prezentat, iar acum e corectată în REPORT.md.

## 3.6 Cei 160 MB intrați în istoricul git

Gravitate: mică. Reparat.

create-next-app mi-a suprascris .gitignore, așa că un commit a inclus cache-ul de HTML. Depozitul ajunsese la 789 MB. Refăcut de la zero — nu exista remote, deci nu s-a pierdut nimic. Acum: 5,7 MB, 112 fișiere urmărite.

# 4. Ce lipsește — decalajul între ce e promis și ce există

Aici e partea importantă a auditului.

## 4.1 Fișiere descrise în ARCHITECTURE.md care nu există

| Fișier | Descris ca | Stare |
| --- | --- | --- |
| tools/seed/seed.mjs | script de seed, referit în package.json ca pnpm db:seed | inexistent |
| tools/verify-redirects.mjs | verifică toate cele 15.010+ URL-uri vechi | inexistent |
| tools/route-map/check-collisions.ts | test de CI care pică la orice coliziune | inexistent |
| lib/redirects.ts | regulile 301 generate din date | inexistent |
| messages/ro.json, messages/ru.json | stringurile de interfață | inexistente |

ARCHITECTURE.md le descrie la timpul prezent, ca și cum ar exista. Nu există. Sunt proiectate, nu implementate. Documentul ar trebui citit ca specificație, nu ca descriere a stării curente.

Cel mai important e pnpm db:seed: comanda e în package.json și eșuează dacă o rulezi.

## 4.2 Dependințe din stack neinstalate

next-intl               LIPSA    i18n, RO + RU
zod                     LIPSA    validarea formularelor
react-hook-form         LIPSA    formulare
resend                  LIPSA    email
@supabase/supabase-js   LIPSA    acces la bază
@supabase/ssr           LIPSA    sesiuni server-side

Singura dependință adăugată peste scheletul implicit e pg, pentru verificarea locală a migrațiilor.

Consecință: nimic din site nu e conectat la o bază de date. Designul folosește produse reale, dar citite dintr-un fișier .ndjson, nu dintr-un Postgres.

## 4.3 Nu există proiect Supabase

Migrațiile au fost verificate pe un Postgres local în Docker. Nu s-a creat niciun proiect Supabase, nu s-a aplicat nicio migrație pe infrastructură reală, nu s-a urcat nicio imagine în Storage.

Cele 660 MB de imagini stau pe discul tău local. Nicăieri altundeva.

## 4.4 Pagini publice: 2 din 9

| Pagină | Stare |
| --- | --- |
| Layout global | inexistent |
| Homepage | placeholder — titlu, selector de dimensiune, atât |
| Catalog | inexistent |
| Pagină produs | doar ca mockup în /design-system |
| Pagină produs indisponibil | doar ca mockup |
| Pagină brand | inexistentă |
| Servicii (index + 9) | inexistente |
| Coș / Checkout / Confirmare | inexistente |
| Contact / 404 / 500 | inexistente |

/design-system e o demonstrație internă, exclusă din sitemap. Nu e site.

## 4.5 Verificări nerulate

- Lighthouse: niciodată rulat. Bugetele din briefing (LCP sub 2,0s, CLS sub 0,05, INP sub 200ms) sunt necontrolate. Nu există pagină reală pe care să le măsori.

- Zero teste unitare. Singurele teste sunt cele 8 de constrângeri SQL. Parserul de dimensiuni — care are acum trei ramuri, metric, imperial și fallback pe titlu — nu are niciun test automat. L-am verificat manual pe 11 cazuri, în terminal, o singură dată. Asta e datorie tehnică reală: e cea mai fragilă bucată de logică din proiect și n-are plasă de siguranță.

- Fără verificare de accesibilitate. 15 din 23 de componente conțin atribute aria- sau role. Restul de 8 n-au fost verificate cu tastatura sau cu cititor de ecran.

- Fără test de regresie pe reparsare. Reparsez din cache de șase ori în noaptea asta. Nimic nu garantează că a șaptea reparsare produce aceleași date ca a șasea.

## 4.6 Riscuri de securitate neabordate

- orders și service_bookings acceptă insert public, fără nicio limitare de rată. Oricine poate insera zece mii de comenzi false. Trebuie rate limiting, sau BotID, sau captcha — nu e decis nimic.

- Vederea materializată facet_counts nu se reîmprospătează automat. Fără un REFRESH după fiecare import, contoarele de filtre mint tăcut.

- Nu există politică de backup. Baza veche OpenCart nu e salvată de nimeni. LAUNCH.md o cere; nu există.

# 5. Abateri de la briefing

| Ce cerea briefingul | Ce am făcut | De ce |
| --- | --- | --- |
| Next.js 15 | Next.js 16.3.2 | create-next-app instalează versiunea curentă. Nedecis de tine. |
| /ru-ru pentru rusă | /ru | /ru-ru întoarce 404 pe site-ul real; n-a existat niciodată |
| Tabel tpms_sensors separat | products.category = 'tpms' | două rânduri nu justifică o schemă paralelă |
| Coloane pentru eticheta EU | absente | nu există în sursă; regula „fără date, fără coloane” |
| Două stări de stoc | trei în enum, două populate | sursa n-are „În stoc” |
| Un sistem de dimensionare | două, metric și imperial | 20 de produse reale îl cer |

Prima e singura care necesită decizia ta acum, înainte să se scrie pagini.

# 6. Ce ar trebui să faci cu documentul ăsta

## Deciziile care blochează munca

- Roșul — Oxid, Signal sau Karmin

- Next.js 16 sau 15 — după ce se scriu pagini, schimbarea devine scumpă

- „În stoc” sau „Stoc furnizor” pentru cele 8.066

- Derivate AVIF sau originale în Storage — 660 MB depășesc planul gratuit

- Proiect Supabase — îl creez eu sau îl creezi tu și îmi dai cheile?

## Deciziile care nu blochează încă

- Programul de duminică

- Confirmarea numărului 068 263 644 pentru CTA

- Dark mode: automat sau comutator

- Domeniu de staging și acces Search Console

## Ce blochează pe altcineva

- Cele 5 întrebări despre feed, către dezvoltatorul actual. Blochează integral Faza 5, adică exact panoul de administrare pe care îl vei folosi zilnic.

# 7. Verdict

Fundația de date: solidă. 15.010 produse verificate contra unei surse independente, zero eșecuri, zero coliziuni. Cache-ul de HTML face orice corecție viitoare gratuită — a fost folosit de șase ori deja, fiecare corecție costând 20 de secunde în loc de 2,5 ore.

Arhitectura: proiectată și parțial validată. Migrațiile rulează pe Postgres real. Restul — redirects, seed, verificatorul de rute — e specificație, nu cod.

Designul: sistem real, site inexistent. Componentele sunt scrise și tipizate, dar nu s-a construit nicio pagină publică din ele.

Cel mai mare risc tehnic nu e nimic din ce e mai sus. E faptul că sursa prețurilor rămâne necunoscută. Un magazin cu 15.010 produse ale căror prețuri intră din altă parte nu poate fi migrat complet fără să știi exact cum. Totul e proiectat ca să suporte ambele scenarii fără migrație distructivă, dar asta e o asigurare, nu un răspuns.

Cea mai mare datorie tehnică e absența testelor pe parserul de dimensiuni. Are trei ramuri, gestionează două sisteme de măsură, iar corectitudinea lui determină dacă 15.010 produse pot fi găsite de clienți. E verificat manual o dată, pe unsprezece cazuri.