# Rebuild anvelope-ungheni.md — Raport de progres, Faza 0

Recon și achiziția datelor

21 august 2026

Table of Contents

# 1. Rezumat executiv

Proiectul de reconstrucție a magazinului anvelope-ungheni.md (OpenCart 3.x, temă luxshop) este în Faza 0 — Recon și achiziția datelor.

Nu a existat niciun export din OpenCart în data/source/ (dump SQL, CSV sau arhivă image/catalog/), deci s-a activat Planul B: scraper propriu, conform §3.2 din brief.

Stadiu la momentul redactării:

| Componentă | Stare |
| --- | --- |
| Inventar URL-uri din sitemap | Terminat — 15.010 produse, 134 branduri, 3 categorii, 10 pagini de servicii |
| Contoare live din filtrele catalogului | Terminat — confirmă cifrele din brief |
| Crawl pagini non-produs (servicii, branduri, categorii, contact, home), RO + RU | Terminat |
| Crawl produse RO + RU | În curs — ~2.000 din 15.010, zero eșecuri, ~2h20m rămase |
| Descărcare imagini | Scris, de rulat după crawl |
| Validare și REPORT.md | Scris, de rulat după crawl |

Nu s-a scris încă niciun rând de cod pentru site-ul nou. STOP GATE 1 nu a fost trecut.

# 2. Obstacolul tehnic principal: protecție anti-bot proof-of-work

Site-ul nu este direct accesibil programatic. Orice cerere fără sesiune validată primește HTTP 503 cu o pagină-interstițiu („Se efectuează verificarea de securitate”).

Mecanismul, dedus din analiza paginii:

- Serverul livrează un token T, un salt S și o dificultate BITS = 16.

- Clientul trebuie să găsească un n pentru care SHA-256(T + "." + S + "." + n) are cel puțin 16 biți de zero la început.

- Soluția se trimite prin POST /.well-known/ihost-verify/, iar serverul răspunde cu cookie-ul ih_clear.

Implementarea în Node (tools/scraper/session.mjs) rezolvă provocarea în ~270 ms, o singură dată per sesiune. Fără acest pas, orice formă de scraping ar fi întors exclusiv 503.

Concluzie operațională: fiecare worker al crawler-ului își creează propriul cookie jar și își rezolvă propria provocare la pornire.

# 3. Corecții față de briefing (verificate pe site-ul real)

Trei presupuneri din documentul inițial nu corespund realității sursei.

## 3.1 Versiunea rusă nu este la /ru-ru

Briefing-ul indica /ru-ru/{slug}. În realitate:

- Prefixul de limbă este /ru, nu /ru-ru.

- Slug-ul rusesc diferă de cel românesc. Exemplu real:

  - RO: /uniroyal-rainsport-5-245-40-r20-98y-xl

  - RU: /ru/uniroyal-rainsport-5-24540-r20-98y-xl

- Diferența nu este mecanică (nu e o simplă normalizare), deci maparea RO↔RU trebuie extrasă produs cu produs, din og:url al paginii rusești.

- Comutarea limbii se face prin POST index.php?route=common/language/language plus cookie de sesiune, nu prin URL.

Același lucru e valabil pentru servicii: /balansarea-rotilor are corespondentul rusesc /ru/balansirovka-kolyos.

Impact: harta rutelor din §4.3 a briefing-ului trebuie rescrisă, iar redirect-urile 301 trebuie generate separat pentru fiecare limbă. Adresa /ru-ru întoarce astăzi 404.

## 3.2 Paginile de servicii nu conțin text de migrat

Cele 9 pagini de servicii sunt, în OpenCart, produse, nu pagini informaționale. Conținutul lor real este:

- un titlu (Balansarea Rotilor);

- una-două imagini din image/catalog/uslugi/;

- un buton „Sună acum”;

- formularul de recenzii;

- blocul „♦ {Serviciu} in Ungheni” cu adresa și telefonul.

Nu există descriere, nu există preț „de la”, nu există text de prezentare — în nici o limbă. Volumul de text util per pagină este sub 260 de caractere, aproape integral chrome de interfață.

TODO(cristian): conținutul celor 9 pagini de servicii trebuie scris de la zero. Nu îl inventez. Am nevoie fie de textele tale, fie de acordul explicit să le redactez eu pe baza a ce faci efectiv în atelier.

## 3.3 Programul de lucru diferă

- Briefing: 8:00 – 20:00

- Pagina /contact a site-ului: Ln-Sm 9:00 - 20:00

TODO(cristian): care este corect? Și se lucrează duminica?

# 4. Ce s-a extras până acum

## 4.1 Inventar de URL-uri (data/raw/urls.json)

Sursa este sitemap-ul, nu paginarea catalogului — mult mai fiabil. Index-ul conține 33 de sub-sitemap-uri.

| Tip | Număr |
| --- | --- |
| URL-uri produs | 15.010 |
| Branduri | 134 |
| Categorii | 3 (catalog-anvelope, senzori-presiune-anvelope, servicii) |
| Pagini serviciu | 10 (9 + indexul) |

## 4.2 Contoarele live ale filtrelor (data/raw/facets.json)

Extrase direct din blocul de filtre al catalogului. Confirmă exact cifrele din briefing, ceea ce înseamnă că avem o sursă de adevăr independentă pentru validarea finală.

| Grup de filtre | Valori | Total produse |
| --- | --- | --- |
| Lățime | 20 | 14.982 |
| Înălțime | 13 | 14.842 |
| Diametru | 19 | 15.002 |
| Sezon | 3 | 15.002 |
| Producător | 134 | 15.005 |
| Disponibilitate | 1 („In stoc”) | 8.060 |

Distribuția pe sezon: Vara 7.339 · Iarna 5.805 · All season 1.858 — identic cu briefing-ul.

Fiecare valoare de filtru vine cu URL-ul ei canonic (/catalog-anvelope/latime_205, /catalog-anvelope/sezon_iarna, /catalog-anvelope/marca_michelin, /catalog-anvelope/nalichie), ceea ce ne dă gratuit lista de rute filtrate care trebuie păstrate pentru SEO.

De investigat: sitemap-ul listează 15.010 produse, filtrul catalogului numără 15.002. Diferența de 8 se va identifica nominal în raportul de validare.

## 4.3 Pagini non-produs (data/raw/pages.json, 18,8 MB)

Crawlate integral, RO + RU, cu HTML-ul păstrat nemodificat:

- 10 pagini de servicii — toate au corespondent RU valid;

- 134 de pagini de brand — toate cu titlu și meta description RO, toate cu versiune RU (ex. Anvelope Michelin / meta „Cauciucuri Michelin de Iarna, Vara, All Season in Ungheni ✔️Garantie 2 ani…“);

- 3 pagini de categorie;

- pagina de contact — singura pagină informațională existentă pe site. Nu există pagini de termeni, livrare, retur sau politică de confidențialitate.

Date de contact confirmate din sursă: Strada Decebal 62/1, Ungheni · 068 263 644 · info@anvelope-ungheni.md.

## 4.4 Produse (data/raw/products.ndjson) — în curs

Format: o linie JSON per produs, append-only, cu checkpoint (crawler-ul poate fi oprit și reluat fără să reia de la zero).

Câmpuri extrase per produs, în ambele limbi:

slug, slug_ru, product_id, canonical, title, brand, brand_url, badge, price_raw, price, old_price, stock_raw, stock_status, season_raw, season, width, aspect, diameter, size_raw, load_index, speed_index, attributes, images, description_html, meta_title, meta_description, reviews_count, breadcrumbs, lang.

Exemplu real extras:

slug:        uniroyal-rainsport-5-245-40-r20-98y-xl
slug_ru:     uniroyal-rainsport-5-24540-r20-98y-xl
product_id:  133444
title:       Uniroyal RainSport 5 245/40 R20 98Y XL
brand:       Uniroyal
badge:       Credit 0% | 6 luni
price:       4285  (afișat "4 285 MDL")
stock:       Stoc furnizor -> supplier
sezon:       Vara -> vara
dimensiune:  245 / 40 / R20, indice sarcină 98, indice viteză Y
imagini:     /image/catalog/product/2954662.jpg
meta RO:     "Anvelope Uniroyal RainSport 5 ... ✔️Livrare ✔️Garantie ..."
meta RU:     "Шины Uniroyal RainSport 5 ... ✔️Доставка ✔️Гарантия ..."

Stare: ~2.000 din 15.010 produse extrase, zero eșecuri.

# 5. Problemă de date descoperită în sursă

Pe pagina RO produsul uniroyal-rainsport-5-245-40-r20-98y-xl are stocul „Stoc furnizor”. Pe pagina RU, același produs (product_id=133444) afișează „В наличии” — adică „În stoc”.

Cauza: în OpenCart, denumirea stării de stoc este un câmp traductibil, iar traducerea rusă a fost configurată greșit. Nu e o eroare de scraping.

Decizie luată: stocul se citește exclusiv din versiunea RO, iar eticheta rusească se regenerează corect pe site-ul nou. Se raportează în REPORT.md.

S-au identificat de asemenea trei stări de stoc distincte, nu două cum indica briefing-ul: În stoc, Stoc furnizor și Stoc epuizat (produse fără preț afișat). Distribuția exactă va apărea în raportul de validare.

# 6. Unelte construite

Toate în tools/scraper/, Node 22, fără dependențe externe (HTML-ul e integral server-rendered, deci nu a fost nevoie de Playwright).

| Fișier | Rol |
| --- | --- |
| session.mjs | Sesiune HTTP cu cookie jar propriu, rezolvarea provocării proof-of-work, retry exponențial, comutare de limbă |
| collect-urls.mjs | Parcurge sitemap-urile și clasifică URL-urile (produse / branduri / categorii / servicii) |
| parse-product.mjs | Parsere pure HTML→obiect, testabile offline; normalizare sezon, dimensiune, stoc, imagini |
| crawl-products.mjs | Crawl produse RO+RU, concurrency configurabilă, checkpoint NDJSON, log de eșecuri separat |
| crawl-pages.mjs | Crawl servicii, branduri, categorii, contact, homepage, RO+RU |
| extract-facets.mjs | Extrage contoarele și URL-urile filtrelor din catalog |
| download-images.mjs | Descarcă imaginile la rezoluție maximă, cu fallback pe cache-ul 700x800 și deduplicare pe SHA-1 |
| validate.mjs | Compară ce s-a extras cu contoarele live și generează data/raw/REPORT.md |

Regim de crawling: concurrency 8, delay 250–600 ms per cerere, retry exponențial ×3, User-Agent identificabil, resume din checkpoint. Aproximativ 1,5 cereri pe secundă — un regim pe care serverul îl susține fără degradare.

# 7. Ce urmează

- Finalizarea crawl-ului de produse (~2h20m rămase la ritmul curent).

- Descărcarea imaginilor la rezoluție maximă, cu deduplicare.

- Rularea validării și generarea data/raw/REPORT.md.

- STOP GATE 1 — îți prezint raportul: totaluri, distribuții, câmpuri lipsă, branduri, sluguri duplicate, coliziuni brand↔produs.

# 8. Decizii pe care le aștept de la tine

- Programul de lucru — 8:00–20:00 (briefing) sau 9:00–20:00 (site)? Se lucrează duminica?

- Textele paginilor de servicii — nu există nimic de migrat. Le trimiți tu sau îmi dai mandat să le scriu pe baza a ce faci efectiv?

- Rutarea RU — păstrăm slug-urile rusești existente (/ru/balansirovka-kolyos) cu redirect din vechea structură, sau unificăm pe slug-ul RO cu prefix /ru? Prima variantă păstrează SEO-ul, a doua simplifică radical codul.

- Confirmare că ești proprietarul site-ului și că ocolirea protecției anti-bot pentru migrarea propriilor date e în regulă din partea ta.